附件6

部门评价报告

评价类型：□实施过程评价          □完成结果评价

项目名称： 抱石书屋项目

项目单位：  渝水区图书馆、龙泉湾社区

主管部门：  渝水区文广新旅局

评价时间：  2023年1月 1日至 2023年12月 31 日

组织方式：□财政部门     √主管部门     □项目单位

评价机构：□第三方机构   □专家组   √项目单位评价组

评价单位（盖章）：渝水区文广新旅局

上报时间：2024.4.15

渝水区文广新旅局2023年部门评价报告

（抱石书屋项目）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

### 阅读早已成为国家层面文化发展的关键词。近年来，我国从政府立法层面，以国家战略高度，推进和保障全民阅读工作。先是《全民阅读促进条例》通过并实施，紧接着，文化和旅游部、发改委等部门联合印发《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》，提出要“创新打造城市书房、文化驿站等新型文化业态”。当下，阅读已成为推动社会内在发展的一种趋势，而提供最为便捷的阅读场馆和服务成为城市公共文化发展的重要方向。

### 在当前信息化、数字化的时代背景下，传统的阅读方式和图书馆服务模式已经无法满足人们日益增长的文化需求。江西省委宣传部、省文化和旅游厅提出的《关于加强城市智慧书屋建设的实施意见》正是为了应对这一挑战，推动公共文化服务的创新发展。渝水区政府积极响应，投资75万元建设“龙泉湾抱石书房”，旨在打造一个集阅读、休闲、交流为一体的新型城市阅读空间，为市民提供一个舒适、便捷的阅读环境。

2.项目主要内容及实施情况

渝水区“抱石书房”建设项目是渝水区文旅民生项目，位于新余市渝水区城北街道龙泉湾社区，由社区大楼东面架空层既有建筑改造建设而成，总面积242平方米（其中一楼171平方米，二楼71平方米），工程投资总额75万元，由大众阅读区、少儿阅读区、服务吧台、二楼休闲区等功能分区组成，将引进了智能化图书馆设备如自助借还书机、馆员工作站、安全门禁等智能化设备，实现数字化自动化。

龙泉湾抱石书房项目已于2023年11月18日开工建设，于12月20日基本建成。抱石书房已上架纸质图书10000余册，电子图书32000余册（其中设备自带2000册，网络30000册），阅览坐席100余个，于2024年元旦（1月1日）图书上架并对市民免费开放。书房以打造“渝·悦”新型城市阅读空间为理念面向公众免费开放，成功将以新余四中、逸夫小学为核心的龙泉湾社区、北湖缔景社区等人口稠密区纳入了“十五分钟阅读圈”的服务半径中，逐步实现公共文化服务便捷化、均等化、社会化。

自建成投入使用后，贴近社区引导广大市民重视阅读，提高渝水区市民文化素质和素养，培育全民读书的社会氛围。满足了广大群众日益增长的精神文化生活需求，实现公共服务阵地资源利用最大化，推动公共文化服务高质量发展，获得了社区群众的一致好评，满意度达到90%以上。

3.资金投入及使用情况

（1）项目资金到位情况

2023年度项目资金预算75万元，为中央彩票公益金，资金到位率为100.00%，资金到位及时。

（2）项目资金使用情况

项目资金实际支出75万元，用于建设龙泉湾社区书房。项目资金来源为零余额账户用款额度。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

贴近社区引导广大市民重视阅读，提高渝水区市民文化素质和素养，培育全民读书的社会氛围。满足了广大群众日益增长的精神文化生活需求，实现公共服务阵地资源利用最大化，推动公共文化服务高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步强化预算单位财政支出项目的管理，加强预算单位项目支出责任，保障预算单位更好地履行职责、发挥职能，促进渝水区文广新旅局从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范公共文化服务体系建设经费资金管理行为，提高财政资金的使用效益和效率。根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）、《中共渝水区委办公室 渝水区人民政府办公室关于印发渝水区全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（渝党办字[2020]5号）、《推进全区预算绩效管理提质增效工作方案》（渝财〔2022〕132号）以及《渝水区财政局关于开展2023年单位自评及部门评价工作的通知》等文件规定，我单位作为主管部门对“抱石书屋”财政支出项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目绩效评价工作依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教〔2015〕527号）、《江西省委办公厅江西省政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知》（赣办发【2015】32号）等文件规定，以科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明为基本原则；并根据财政部门和主管部门相关文件的规定，结合项目性质和项目预算批复时确定的绩效指标，设计定量和定性相结合的绩效评价指标及评分标准，确定绩效评价指标体系。（详见附件《渝水区文广新旅局旅游局部门评价报告表——抱石书屋项目经费》）

项目绩效评价主要采用定量与定性评价相结合的比较法，以及成本效益分析等方法；定量指标得分主要与预算指标值相比评定，定性指标得分主要与预算指标完成情况及效果评判评定。

项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作主要通过案卷查阅、询问查证、财务资料抽查、方式收集评价证据；评价小组以证据为基础，运用比较等方法，按照评分标准对每一项指标打分，形成评价等级；分析项目实施后的各项绩效，归纳实施过程中存在的问题，提出相应的意见与建议；并与项目实施单位交换意见，核实有关情况，形成最终结论，提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组认为，渝水区文广新旅局“抱石书屋项目经费”财政支出项目，在项目决策、目标设定、资金投入、资金管理、组织实施等方面符合有关法律法规和文件制度规定，项目产出和实施效益达到设定的预算绩效目标，项目支出的效益符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了较好的社会效益，基本实现了项目绩效的总体目标。该项目绩效评价综合得分94分，绩效评价等级为优。综合评价详见附件《渝水区文广新旅局旅游局部门评价报告表——抱石书屋项目经费》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据的充分性：为提高社区公共文化服务水平，提升社区市民文化素养，保障人民群众基本文化权益，按照江西省委宣传部、省文化和旅游厅《关于加强城市智慧书屋建设的实施意见》等相关文件精神建设抱石书屋项目。该项指标标准分值2分，评价得分2分。

（2）立项程序规范性：渝水区文广新旅局抱石书屋项目预算申报及绩效目标审批文件齐全，立项程序规范到位。该项指标标准分值2分，评价得分2分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：根据2023年渝水区文广新旅局填报的项目绩效目标申报表，该项目绩效目标设定合理且与其实际工作相关，预算资金匹配度高。该项指标标准分值2分，评价得分2分。

（2）绩效指标明确性：根据2023年渝水区文广新旅局填报的项目绩效目标申报表，该项目绩效指标清晰，细化明确可衡量，与计划数相对应。该项指标标准分值2分，评价得分2分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性：该项目预算内容与项目内容相匹配；预算测算依据充分且符合标准；预算资金需求量与工作任务匹配。该项指标标准分值4分，评价得分4分。

（2）资金分配合理性：该项目资金分配根据下属单位开展相关公共文化服务体系建设活动分配，分配依据充分，额度合理，与其自身实际相适应。该项指标标准分值3分，评价得分3分。

（二）项目过程情况。

1.资金管理

（1）资金到位率：该项目预算资金75万元，实际到位资金75万元，资金到位率=实际到位资金/预算资金=75/75×100%=100%。该项指标标准分值5分，评价得分5分。

（2）预算执行率：该项目实际到位资金75万元，截至2023年12月31日实际支出资金75万元，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%=75/75×100%=100%。该项指标标准分值5分，评价得分5分。

（3）资金使用合规性：评价小组通过抽查项目实施单位的账簿记录、会计凭证以及相关的文件和合同等，项目资金支出基本符合《预算法》、《政府采购法》、《专项资金管理暂行办法》等规定，该项指标标准分值5分，评价得分4分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：项目实施单位制定了与项目相关的内部控制制度、财务会计制度、预算管理制度等相关制度，但未提供对下属事业单位的项目资金分配、使用、考核制度。该项指标标准分值5分，评价得分3分。

（2）制度执行有效性：项目经费补助及政府采购符合制度规定；项目预算资金收支符合财务管理、预算管理、内部控制要求，会计核算规范、审批程序完备、相关资料齐全且及时归档，项目实施的支持条件能及时落实到位。该项指标标准分值5分，评价得分5分。

（三）项目产出情况。

1、产出数量：采购纸质图书一万余册，上架电子图书3万余册。该项指标标准分值8分，评价得分8分。

2、产出质量：采购项目、装修工程均验收合格。该项指标标准分值8分，评价得分8分。

3、产出时效：采购项目完成及时，工程完工及时。该项指标标准分值6分，评价得分6分。

4、产出成本：2023年抱石书屋计划支出75万元，实际支出75万元；成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%=（75-75）/75×100%=0%，该项指标标准分值8分，评价得分8分。

（四）项目效益情况。

通过服务中心、服务群众，夯实文化阵地建设，社区公共文化服务水平明显提高，人民群众的文化获得感显著增强。

1、社会效益：社区群众文化生活品质持续提升，社会效益显著，该项指标标准分值10分，评价得分9分；抱石书屋建设能促进我区公共文化服务水平持续提升，该项指标标准得分10分，评价得分9分。

2、满意度：评价小组通过实地调查，群众对书房环境满意度95%，对阅读推广满意度95%，受访对象满意度92%，该项指标标准分值10分，评价得分9分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

“抱石书房”的建成和运营，对提升渝水区市民的文化素质和素养起到了显著的作用。书房提供的10000余册纸质图书和32000余册电子图书，极大地丰富了市民的阅读资源。同时，通过引进智能化图书馆设备，实现了图书馆服务的数字化和自动化，提高了服务效率和读者体验。

此外，“抱石书房”还成功地将周边社区纳入了“十五分钟阅读圈”，使得更多的市民能够享受到便捷的公共文化服务。这一举措不仅提高了公共文化服务的覆盖面和均等性，也为推动全民阅读、建设书香社会奠定了坚实的基础。“抱石书房”项目的成功实施，是渝水区乃至江西省公共文化服务创新发展的一个缩影。它不仅提升了市民的文化素质和生活质量，也为其他地区提供了宝贵的经验和借鉴。未来，我们期待“抱石书房”能够继续发挥其社会效益，成为推动全民阅读、建设书香社会的重要力量。

六、有关建议

1.参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对今后实际支出预算过快或过慢、占比不合理的情况，及时控制并纠正，督促未完成的项目要抓紧时间，加快进度，保障项目尽快投入使用，确保全年绩效目标顺利完成。

2.要严格按照专项资金管理办法规范使用，在投入建设同时，加强使用管理，专款专用，提高财政资金使用的合规性。

3.要切实加大对基层文化建设的投入，进一步加强与学校、社区的合作，推动阅读教育和文化普及工作；探索更多的智能化服务，如利用大数据和人工智能技术，为读者提供更加个性化的阅读推荐和服务。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

| 项目名称： |  | 抱石书屋项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 渝水区文广新旅局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 渝水区图书馆、龙泉湾社区 |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡小虎 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 13507903435 |  |  |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 75 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 75 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 75 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 决策 | 40 |  | 项目立项 |  |  | 4 | 立项依据充分性 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 绩效目标 |  |  | 4 | 绩效目标合理性 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  |  |  | 资金投入 |  |  | 7 | 预算编制科学性 |  |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 3 |  | 3 |  |
| 过程 |  |  | 资金管理 |  |  | 15 | 资金到位率 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 5 |  | 4 |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 管理制度健全性 |  |  | 5 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 产出 | 60 |  | 产出数量 |  |  | 8 | 采购图书数量 |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 产出质量 |  |  | 8 | 验收合格率 |  |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 产出时效 |  |  | 6 | 项目完成及时率 |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  |  | 产出成本 |  |  | 8 | 成本节约率 |  |  | 8 |  | 8 |  |
| 效益 |  |  | 社会效益 |  |  | 10 | 提升群众文化生活品质 |  |  | 10 |  | 9 |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  |  | 10 | 公共文化服务水平持续提升 |  |  | 10 |  | 9 |  |
|  |  |  | 满意度 |  |  | 10 | 服务对象满意度 |  |  | 10 |  | 9 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 94 |  |
| 评价等次 |  | 优√ 良□ 中 □ 差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。